УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

| РОЗПОРЯДЖЕННЯ |
| --- |
| від травня 2015 року | № |

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

Відповідно до статей 6, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Законів України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про питну воду та питне водопостачання”, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, розпорядження голови облдержадміністрації від   12.05.2015 № 286 "Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років", з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1.	План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років (далі – План заходів).

1.2.	Склад районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

1.3.	Форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років (далі – Форми звітності).

2.	Управлінню агропромислового розвитку  райдержадміністрації, відділам райдержадміністрації: освіти, культури і туризму, комунальним установам: «Центр первинної медико-санітарної допомоги», «Мурованокуриловецька лікарня планового лікування», виконкомам селищної та сільських рад інформувати сектор контролю апарату  райдержадміністрації:

2.1.	Про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів.

2.2.	Про підготовку до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років згідно з вказаними у підпункті 1.3 пункту 1 цього розпорядження формами звітності  до 8 та 18 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 8 жовтня 2015 року.

3. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації          (Базишен В.Д.) забезпечити узагальнення наданих інформацій та подальше інформування департаменту житлово-комунального господарства енергетики та інфраструктури облдержадміністрації щомісячно до 10 та 20 числа.

4. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації: від 12 червня 2014 року № 130 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2014-2015 років» та  від 17 жовтня   2014 року № 247 «Про забезпечення готовності установ та організацій району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» в зв’язку з виконанням заходів.

5. Контроль  за    виконанням    цього    розпорядження    покласти на першого заступника голови  райдержадміністрації Гончара І.П.

Голова районної

державної адміністрації                                                       Сергій Ладан

Гончар І.П.                                                 ______________	   ______________

(підпис)	                                (дата)

Козачишен В.П.                                        ______________	   ______________

(підпис)	                                (дата)

Пастух О.Б.                                                ______________	   ______________

(підпис)	                                (дата)

Базишен В.Д.                                             ______________	   ______________

(підпис)	                                (дата)

Сектор  кадрового та

правового забезпечення

апарату райдержадміністрації  Слющенкова В.П.  __________          ___________

(підпис)	                   (дата)

Загальний відділ апарату

райдержадміністрації     Мельник Л.Є.               ____________          ____________

(підпис)	                     (дата)

Сектор контролю  апарату

райдержадміністрації     Кузь Л.П.                    _____________       ____________

(підпис)	         (дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від     травня  2015 року №

С К Л А Д

районного оперативного штабу з підготовки підприємств

житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного

комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи

в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| Гончар Іван Петрович | - перший заступник голови райдержадміністрації, голова районного оперативного штабу |
| --- | --- |
| Нікітчук Андрій Миколайович | заступник голови районної ради, заступник голови районного оперативного штабу (за згодою) |
| Базишен Василь Дмитрович | - начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, секретар районного оперативного штабу |
| Андрущак Костянтин Леонідович | - начальник ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (за згодою) |
| Багрій Петро Васильович | - начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Войтенко Тетяна Іллівна | - начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації |
| Веклюк Валентина Миколаївна | - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації |
| Власова Галина Михайлівна | - начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| Григулець Василь Павлович | - начальник філії “Мурованокуриловецький райавтодор” ДП «Вінницяоблавтодор» (за згодою) |
| Гордієнко Ольга Василівна | - в.о. головного лікаря Мурованокуриловецької лікарні планового лікування (за згодою) |
| Добровольська Валентина Володимирівна | - редактор комунального підприємства «Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення» (за згодою) |
| Козачишен Валерій Петрович | - заступник голови райдержадміністрації |
| Кривов’язий Володимир Андрійович | - начальник відділу цивільного захисту райдержадміністрації |
| Кубляк Світлана Анатоліївна | - головний редактор Мурованокуриловецької редакції районної газети „Наше Придністров’я” (за згодою) |
| Кухарчук Сергій Анатолійович | - інспектор з енергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області (Могилів-Подільське відділення) (за згодою) |
| Німець Віталій Васильович | - начальник Мурованокуриловецького районного сектору управління ДСНС України у Вінницькій області (за згодою) |
| Ніжинська Ганна Яківна | - голова правління Мурованокуриловецької спілки споживчих товарів (за згодою) |
| Парчевський Ігор Петрович | - начальник управління Державного казначейства у Мурованокуриловецькому районі (за згодою) |
| Пушкар Анатолій Володимирович | - директор структурної одиниці Мурованокуриловецьких електричних мереж ПАТ «Віниццяобленерго» (за згодою) |
| Озерянська Світлана Іванівна | начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| Олійник Микола Іванович | - директор ТОВ «Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (за згодою) |
| Ольшанська Оксана Вікторівна | - головний лікар відділу санітарного нагляду Барського міжрайонного управління головного управління Держсанепідемслужби у Вінницькій області (за згодою) |
| Сауляк Валентина Михайлівна | головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| Сидоренко Людмила Генріхівна | - головний лікар комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) |
| Цибульська Галина Миколаївна | - Мурованокуриловецький селищний голова (за згодою) |
| Чернякевич Сергій Ігорович | - інспектор з енергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області |

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від    травня  2015 року №

Ф О Р М И   З В І Т Н О С Т І

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років станом на ___.____.2015

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ________ км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях –всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць | X |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016рр. станом на ___.____.2015

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ____ одиниць ______ млн. кв. м.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 13 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 14 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 15 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 16 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 17 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 18 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 19 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 20 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності. | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |

ЗВІТ

про підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного

господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

станом на    _.  _.2015

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ____ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ___км     Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ------ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ___ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ___ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | км |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | км |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | км |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | км |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | км |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | км |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 11 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 12 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 13 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | км |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | км |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | км |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | км |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | км |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | км |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 30 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 31 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 32 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 33 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 34 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 35 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 36 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 37 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 38 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 39 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 40 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 41 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 42 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 43 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 44 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 45 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 46 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 47 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 48 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 49 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 50 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 51 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 52 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 53 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 54 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 55 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 56 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 57 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 58 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 59 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 60 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 61 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 62 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 63 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 64 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 65 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 66 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 67 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 68 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 69 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 70 | одиниць |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 71 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 72 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 73 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 74 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 75 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 76 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 77 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 78 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 79 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 80 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 81 | тис. грн. |  |  |  |

___________________________

| Звіт про хід підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р. станом на _ ._ .2015 року |
| --- |
| № | Назва району (міста, підприємства, організації) | Капітальний ремонт вулиць і доріг | Підготовка спеціалізованої техніки | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організації за укладеними договорами | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | одиниць | одиниць |  | тис.грн. | одиниць | однниць |  | тис. одиниць | тис. однниць |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

____________________________

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від    травня 2015 року №

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарств, житлового фонду, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району протягом осінньо-зимового періоду 2014-2015 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М) управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Войтенко Т.І.), Мурованокуриловецька лікарня планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сидоренко Л.Г.), "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), філія «Мурова-нокуриловецький райавтодор» (Григулець В.П.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсіль-комунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 30 травня 2015 року |
| 2 | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців, копії затверджених графіків надати в відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М) управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Войтенко Т.І.), Мурованокуриловецька лікарні планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сидоренко Л.Г.), "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), філія «Муровано-куриловецький райавтодор» (Григулець В.П.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсіль-комунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 15 червня 2015 року |
| 3 | Утворити оперативні штаби для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та його стабільним проходженням | Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Базишен В.Д.), виконкоми селищної та сільських рад | До 30 травня 2015 року |
| 4 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років на засіданнях колегій райдержадміністрацій та виконкомів селищної та сільських рад з визначенням заходів, які потребують вирішення. Копії відповідних рішень колегій виконкомів надати в відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації | Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Базишен В.Д.), виконкоми селищної та сільських рад | До 30 вересня 2015 року |
| 5 | Розглянути питання щодо стану підготовки підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років на нарадах в закладах освіти, охорони здоров’я, закладах культури та на засіданнях виконкомів селищної та сільських рад з визначенням заходів, які потребують вирішення. Копії відповідних рішень виконкомів надати відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації для інформування департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації для узагальнення. | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М) управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Войтенко Т.І.), Мурованокуриловецька лікарня планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сидоренко Л.Г.), виконкоми селищної та сільських рад | До 1 вересня 2015 року |
| 6 | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років, при цьому перевірити: - виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; - виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; провести заміну лампочок розжарювання на енергозберігаючі та встановити теплозахисні екрани, які розміщується між стіною та батареєю в закладах бюджетної сфери. - дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; - дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; - дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; - укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; - оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; - проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, приведення теплових та гідравлічних втрат відповідно до вимог нормативно-технічної документації; - проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, систем теплопостачання; - приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; - виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; - справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; - постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; - підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Базишен В.Д.), відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М.), СО «Мурованокуриловецькі електричні мережі ПАТ «Віниццяобленерго» (Пушкар А.В.), управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Войтенко Т.І.),Мурованокуриловецька лікарня планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (СидоренкоЛ.Г.), ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), філія «Муровано-куриловецький райавтодор» (Григулець В.П.), ТОВ Мурованокуриловецький райсіль-комунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 1 вересня 2015 року |
| 7 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих тощо), будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М.), управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Войтенко Т.І.), Мурованокуриловецька лікарні планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сидоренко Л.Г.), виконкоми селищної та сільських рад | До 01 вересня 2015 року |
| 8 | Організувати роботу щодо оформлення Актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2015-2016 років, з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001 | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), Мурованокуриловецька лікарня планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сидоренко Л.Г.), виконком Мурованокуриловецької селищної ради (Цибульська Г.М.) | До 03 жовтня 2015 року |
| 9 | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Войтенко Т.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 03 жовтня 2015 року |
| 10 | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачующої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та відомчої належності | Філія «Мурованокуриловецький райавтодор» (Григулець В.П.), виконкоми селищної та сільських рад | До 30 жовтня 2015 року |
| 11 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону | Філія «Мурованокуриловецький райавтодор» (Григулець В.П.), виконкоми селищної та сільських рад | До 30 жовтня 2015 року |
| 12 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипочних матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Філія «Мурованокуриловецький райавтодор» (Григулець В.П.), виконкоми селищної та сільських рад | До 30 жовтня 2015 року |
| 13 | Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Відділ цивільного захисту райдержадміністрації (Кривов’язий В.А.), виконкоми селищної та сільських рад | До 03 жовтня 2015 року |
| 14 | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства) | Відділ цивільного захисту райдержадміністрації (Кривов’язий В.А.), Мурованокуриловецька лікарня планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сидоренко Л.Г.), виконкоми селищної та сільських рад | Протягом опалювального сезону |
| 15 | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом | Відділ цивільного захисту райдержадміністрації (Кривов’язий В.А.), Мурованокуриловецький районний сектор управління ДСНС України у Вінницькій області (Німець В.В.), виконкоми селищної та сільських рад | До 03 жовтня 2015 року |
| 16 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної води, до забезпечення 100% показників. | ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.) | До 01 вересня 2015 року |
| 17 | Забезпечити облаштування джерел видобутку питної води, що експлуатуються суб’єктами господарювання засобами вимірювання об'єму видобутих вод, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод» | ДП "Мурованокуриловецький водоканал", КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.) | До 03 жовтня 2015 року |
| 18 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення) | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М.) Мурованокуриловецька лікарня планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сидоренко Л.Г.), КУ "Територіальний центр соціального обслуговування Муровано-куриловецького району" (Войтенко В.П.), ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 03 жовтня 2015 року |
| 19 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М Муровано-куриловецькя лікарня планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги (Сидоренко Л.Г.), КУ "Територіальний центр соціального обслуговування Мурованокуриловецького району" (Войтенко В.П.), ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал"(Андрущак К.Л.), ТОВ «Мурованокуриловецький рай сількомунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 30 жовтня 2015 року |
| 20 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2015-2016 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М.), КУ «Мурованокуриловецька лікарня планового лікування» (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сидоренко Л.Г.), КУ "Територіальний центр соціального обслуговування Мурованокурило-вецького району" (Войтенко В.П.), виконкоми селищної та сільських рад | До 01 вересня 2015 року |
| 21 | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги, посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 03 жовтня 2015 року |
| 22 | Забезпечити своєчасне укладання підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 років | Відділ освіти райдержадміністрації (Багрій П.В.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Веклюк В.М.), Мурованокуриловецька лікарня планового лікування (Гордієнко О.В.), КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (СидоренкоЛ.Г.), КУ "Територіальний центр соціального обслуговування Муровано-куриловецького району" (Войтенко В.П.), виконкоми селищної та сільських рад | До 03 жовтня 2015 року |
| 23 | Вжити заходів щодо погодження підприємствам водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня1997 року № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», наказу Мінрегіону України від 03 вересня 2012 року № 449 «Про затвердження Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за №1606/21918 та наказу Держкоменергозбереження України від 22 жовтня 2002 року № 112 «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за № 878/7166 | ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 03 жовтня 2015 року |
| 24 | Забезпечити безумовне виконання запланованих на 2015 рік робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення на підпорядкованій території | ДП "Мурованокуриловецький водоканал "КП Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), ТОВ Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 31 жовтня 2015 року |
| 25 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво | ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.), виконкоми селищної та сільських рад | До 03 жовтня 2015 року |
| 26 | Забезпечити своєчасне та в повному обсязі використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» | ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.) | До 30 жовтня 2015 року |
| 27 | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату поточної заробітної плати | Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Базишен В.Д.), ДП "Мурованокуриловецький водоканал" КП "Вінницяоблводоканал" (Андрущак К.Л.), ТОВ «Мурованокуриловецький райсількомунгосп» (Олійник М.І.) | До 01 вересня 2015 року |
| 28 | Забезпечити контроль щодо заготівлі кормів та проведення ремонтних робіт приміщень для утриманням та збереженням громадського тваринництва. | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (Озерянська С.І.) | До 01 жовтня 2015 року |
| 29 | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років | КУ «П «РедакціїМурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення» (Добровольська В.В.), Мурованокуриловецька районна газета "Наше Придністров'я" (Кубляк С.А.) | Протягом червня – листопада 2015року |

________________________________________